Проект на договор

OБEKT: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВА СТЕНА В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО“ – етап 1

# Д О Г О В О Р

№ …………………………………

Днес ………. 2015 г. в гр. Габрово между:

ОБЩИНА ГАБРОВО, с адрес: гр. Габрово 5300, пл. „Възраждане” №3,                                ЕИК 000215630, представлявана от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

- и

- ......................................................................., адрес: .................................................................. ЕИК ....................................., представлявано от ................................................................................., наричан за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

#### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извърши строително- монтажни работи на обект: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВА СТЕНА В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО“ – 1-ви етап, съгласно оферта на изпълнителя, изготвена по количествена сметка на възложителя.

## ІІ.   ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

1. Общата цена на възложените СМР е до …………… (………………………лева) без ДДС или  ………… (………………………………..лева) с ДДС. Обектът е преходен в бюджета на Община Габрово – 2015/2016 г. с годишна задача за СМР 2015 г. – 46 000 лв.  с ДДС.

2. Посочените единични цени за видовете СМР по приложената  количественa сметкa (Приложение към ценовата оферта) и ценообразуващите показатели за непредвидени видове работи, възникнали по време на строителството, няма да се променят за целия период на строителство.

3.	Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост, двустранно подписана от изпълнител и инвеститорски контрол.

4.	Непредвидените СМР, извън тези по количествената сметка на инвеститора, установени с двустранен протокол между възложителя и изпълнителя, са в рамките на договорената стойност и ще се ценообразуват с единични показатели, както следва:

- часова ставка – …………. лв/ч

- допълнителни разходи  за труд – ……………%

- допълнителни разходи за механизация – …………. %

- доставно – складови разходи – …………. %

- печалба – ……….…  %

- материали – с фактури

#### ІІІ.  ПЛАЩАНИЯ

- Изплащането на изпълнените СМР ще се извършва въз основа на двустранен протокол /акт 19/ и фактура на изпълнителя, по действителни количества СМР и твърди единични цени, и анализни цени с показатели от офертата /за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СМР, при условията на т.4 от р-л II на договора/, до 30-дневен срок от представяне на документите, както следва:

- През 2015 г. - съгласно горните условия, изпълнени СМР в рамките до 46 000 лв. с ДДС

- През 2016 г. - Съгласно горните условия, изпълнени СМР в рамките до стойността на договора.

- Последното по хронология плащане – съгласно горните условия и Констативен протокол за изпълнените СМР за етапа.

#### ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- Срокът за завършването на строителните работи на обекта  е ……….…. календарни

дни, считано от датата на подписване на Протокол 2 до подписване на Констативен протокол за изпълнените СМР за етапа.

#### V.     ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

- Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора (без ДДС), представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична). Паричната гаранция се внася по сметка на Община Габрово IBAN: ВG52STSA93003305016910 в банка ДСК АД гр.Габрово, BIC код STSABGSF.

2. Гаранцията за изпълнение или остатъкът от нея, след усвоени суми за неустойки, се освобождава след изтичане на едномесечен срок от подписване на Констативния протокол за приемане на изпълнените СМР.

3. Гаранцията за изпълнение или части от нея се усвоява от Възложителя при дължими суми за неустойки.

4. Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

5.	В случаите по т.2 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него.

6.	Договарят се гаранционни срокове съгласно техническото предложение на изпълнителя, но не по-малък от тези, предвидени в Наредба N: 2 от 31.07.2003 г. на  МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

- За всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения...............години (минимум 10 години)

- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи …………години (минимум 5 години)

7. Изпълнителят ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технически необходим срок.

#### VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Възложителят се задължава:

1.1. 	Да осигури инвеститорски контрол чрез свой представител за освидетелстване на извършените работи и за оформяне на документите, касаещи  плащанията;

1.2. 	Да извършва в договорените срокове и при условията на договора изплащането на извършените СМР;

- Възложителят има право:

2.1. 	Да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на изпълнителя;

2.2. 	В хода на изпълнението на СМР възложителят има право да дава указания във връзка с изпълнението им, както и да осъществява контрол по изпълнението на договора, относно качеството на извършваните работи, влаганите материали и спазването на техническите изисквания и норми, без с това да пречи на дейността на изпълнителя;

2.3.	При констатиране на некачествено извършени строителни работи, влагане на некачествени материали или отклонения от техническите изисквания, да спира извършването на строителните работи за частта на некачествено изпълнените, до отстраняване на нарушението. Подмяната на некачествените материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на изпълнителя в рамките на договорените срокове;

#### VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- Изпълнителят се задължава:

1.1. От започването до окончателното завършване на обекта и съставянето на констативен акт за приемане на възложените СМР да носи пълна отговорност за изпълнението на възложените му работи качествено и в договорените срокове, за спазване на необходимата технологична последователност, за спазване на държавните нормативи по опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, за документиране на изпълнените видове работи, за нанесени увреждания, щети, повреди и други подобни на възложителя или трети лица;

1.2. 	След окончателното завършване на обекта да освободи и почисти строителната площадка;

1.3. 	Да поддържа валидна застраховка за рисковете на своята професионална дейност в целия период на изпълнение;

1.4. 	Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на Изпълнителя;

1.5. 	Да внесе по сметка на Възложителя гаранция за добро изпълнение на този договор в размер на 5% от стойността на договора без ДДС в една от формите – парична или банкова;

1.6. 	Да се придържа към всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този договор;

2. Изпълнителят има право:

2.1. 	Да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор, при коректно изпълнение на задълженията по него;

2.2. 	Да изисква от Възложителя приемането на работата при условията и сроковете на този договор;

#### VІІІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява при следните хипотези:

1.1. 	с изпълнение на задълженията на страните по него;

1.2. 	по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

1.3. 	при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора –                 с 10 – дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

1.4. 	по реда на чл.43 от ЗОП;

2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

2.1.	забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 15 кал. дни

2.2.	не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци.

2.3.	не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

2.4.	използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си.

2.5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

#### ІХ. САНКЦИИ

1. В случай на пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя по т.1, раздел I, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% от стойността на договора, като плащане от Възложителя не се дължи.

2. В случай на частично неизпълнение на задължението на Изпълнителя  по т. 1, раздел I,  същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

3.	При забава на Изпълнителя при изпълнение на договорените дейности, същият дължи неустойка в размер на 0,5% от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

4. Изпълнителят се освобождава от отговорност за забава, когато същата се дължи на неизпълнение на задължение на Възложителя.

5. При забава на плащане от страна на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5% от фактурната стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от фактурната стойност.

6.	Заплащането на уговорената неустойка не лишава изправната страна от възможността да претендира за обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред.

X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. За извършване на дейностите по договора Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

3. Изпълнителят не може да заменя посочените подизпълнители за изпълнение на договора, освен когато:

3.1. 	за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

3.2. 	предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

3.3. 	договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя;

4.	Изпълнителят отговаря за изпълнението на договора  и при наличие на договор за подизпълнение.

5. Изпълнителят няма право да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и да възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители.

6.	Изпълнението на дейностите по договора от лице, с което Изпълнителят няма сключен договор за подизпълнение, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

7. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП.

8. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

9.	Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал.5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл.45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят може да сключи нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл.45, ал. 1 – 5 от ЗОП.

10.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.

11. При приемането на работата Изпълнителят има право да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

12. Възложителят извършва окончателното плащане по договора, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

13.	Ако Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя, Възложителят извършва окончателното плащане по договора, без да прилага  т.12.

#### ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ

- Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява

информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

- Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор страните ще

решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители.

- За неупоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални

нормативни актове, уреждащи тази дейност.

- Инвеститорски контрол на обекта ще се изпълнява от служители на д-я ИЕ при

Община Габрово.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни екземпляра, от  които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя

2. Ценова оферта на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

За Главен счетоводител:

/……………………………/

Юрисконсулт:

/............................................/