МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерии за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:

Ф - Предлагана цена – максимален брой точки в комплексната оценка  – 40т.

T - Техническо предложение – максимален брой точки в комплексната оценка– 60т.

При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват разпоредбите на ЗОП и условията на Възложителя, заложени в настоящата документация.

Показател  Ф е предлагана цена.

Участникът, допуснат до участие и класиране предложил най-ниска цена се оценява с 40 точки.

Ценовите предложения на допуснатите участници се оценяват по формулата:

Ф = (С min/ C n) x 40, където:

С min – e най-ниската предложена от участник цена за изпълнение на поръчката

С n – е предложената цена на съответния участник

Показател  T е  Техническо предложение

Техническите предложения на допуснатите участници се оценяват по формулата:

Т = Т1+Т2, където:

T1 – Организация на изпълнението

Т2 - Идентифицирани предпоставки и рискове, предложени мерки за отстраняване/минимализиране

| T1 – Организация на изпълнението | Максимум 30 точки |
| --- | --- |
| Предложени са подробни, ясни и структурирани план за действие и описание на организацията на изпълнението на дейностите по поръчката, с които се гарантира ефективно постигане на целите на възложителя, в т.ч. предвидени адекватни и ефективни механизми за наблюдение на изпълнението на обекта. Предложената последователност и продължителност на дейностите са реалистични във времето от гледна точка на сроковете и изискванията, указани в документацията за участие. За целите на този показател: - Ясно, подробно и структурирано предложение, което съдържа изчерпателно и последователно описание на всички дейности, необходими за постигане на целите и резултатите на поръчката, като при това предложените дейности са хронологично свързани и е налице логична връзка между дейностите и целите на поръчката. - Адекватен механизъм е механизъм, който гарантира успешното управление на изпълнението на всеки един конкретен етап от изпълнението на поръчката и постигане целите на поръчката, при условията, предвидени в техническата спецификация. - Ефективен механизъм е механизъм, който осигурява постигането на качествени резултати при управлението на изпълнението. - Реалистични дейности означава дейности, които могат да бъдат изпълнени в предвидените срокове и при наличието на предвидените ресурси, отчитайки условията съгласно описанието на обществената поръчка. | 30 точки |
| Предложени са план за действие и описания на организацията на изпълнението на дейностите по поръчката, които не са подробни и/или са много общи. Последователността и продължителността на предложените дейности са нереалистични от гледна точка на сроковете и изискванията, на възложителя по обществената поръчка. Представеното описание на предложените дейности не показва по убедителен начин постигане на целите и резултатите, липсва взаимовръзка и последователност на дейностите. Предвидените механизми за наблюдение на изпълнението на възложените задачи не гарантират успешното изпълнение и постигането на целите на договора. | 15 точки |
| Т2 - Идентифицирани предпоставки и рискове, предложени мерки за отстраняване/минимализиране - времеви рискове, - рискове, свързани с координацията на дейностите на строителната площадка, - рискове, свързани с нарушение на екологичните норми, - рискове, свързани с безопасността на работното място, - рискове, свързани със затруднения и/или закъснения при изпълнение на строителството поради възникване на непредвидени строителни работи, - рискове, свързани със закъснение поради лоша организация на строителството. | Максимум 30 точки |
| Предложението е задълбочено, като са предложени адекватни и обосновани мерки в съответствие изискванията на възложителя за цялостното изпълнение на поръчката, развити подходящо въз основа на опита и познанията на участника, които гарантират успешното изпълнение и постигането на целите на договора. За целите на този показател: - Задълбочено предложение, което обхваща всички възможни действия/мерки за адресиране и противодействие на идентифицираните рискове от възложителя, придружени с необходимия анализ и обосновка. - Адекватни мерки са тези мерки, които създават по-малък риск за постигане целите на конкретната възложена работа, както и на поръчката. | 30 точки |
| Предложените мерки за отстраняването/минимизирането на идентифицираните предпоставки и рискове не са задълбочени и/или изчерпателни, същите са много общи и не се гарантира убедително успешното изпълнение и постигането на целите на договора; | 15 точки |

Крайната обща комплексна оценка (КО) на всички допуснати участници се формира като сбор от получените оценки на предложението по всеки един от посочените по-долу 2 показателя, като се изчислява по следния начин:

КО =  Т + Ф

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.