# Образец № 15

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3

5300 ГАБРОВО

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет

Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“, Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ и Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

от…………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

………………………………....	…………………….......……..       ............................................

/номер по съдебния регистър/		       	/ИН №/                        /ИН № по ДДС/

……………………………………………………………………………………………...............

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обществена поръчка с предмет Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“, Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ и Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“, по обособена позиция №……………...........................................................................…

1. Срокът за изпълнение на видовете СМР, предмет на обществената поръчка, е ........................ кал. дни (минимум 365 календарни дни и максимум 550 календарни дни), считано от Протокола за откриване на строителната площадка до подписване на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) включително, и съобразно линейния график, диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка, приложени към настоящата техническа оферта.

Участникът следва да приложи към техническото си предложение линеен график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи), диаграма на механизацията и диаграма на работната ръка.

- Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи ….............…… месеца (най-малко 60 месеца, но не повече от 90 месеца); - Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици …………...........……….месеца (най-малко 24 месеца, но не повече от 60 месеца); - Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях..............................месеца (най-малко 120 месеца, но не повече от 180 месеца); - Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура ...............................месеца (най-малко 96 месеца, но не повече от 144 месеца); - Гаранционен срок за доставени и монтирани детски и спортни съоръжения …………месеца (най-малко 60 месеца) – попълва се само за обособени позиции № 1 и № 2.

- Качествени характеристики на предложените основни материали

Участникът описва качествените характеристики на предложените основни материали,  които ще бъдат доставени и вложени в обекта – предложени материали, които съответстват на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация и количествената сметка. Представя се описание най-малко за:

- бетонни павета и бордюри;

- гранитни бордюри – само за об. позиции 2 и 3;

- стълбове за улично и парково осветление;

- осветителни тела;

- ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка (горен цветен слой 1 см и долен слой от SBR - 5см) – само за об. позиция 1 и 2;

- детски и спортни съоръжения - само за об. позиция 1 и 2;

- градско и парково оборудаване – пейки, кошчета за отпадъци, метални парапети, перголи и беседки - само за об. позиция 1 и 2;

- боя за пътна маркировка.

По време на изпълнение на СМР/СРР ще използвам следните основни материали, изделия и системи:

| № | Наименование на материала, изделието и системата | Производител | Търговска марка | Стандарт/Качество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител /търговска марка/ и стандарт/качество (ако е приложимо). Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод.

Всички  основни строителни продукти/материали и оборудване трябва да са придружени с декларации за съответствие или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти.

Забележка: При липса на приложени декларации за съответствие, сертификати, удостоверения и/или други документи, доказващи съответствие на влаганите основни материали и/или оборудване и изисканите стандарти, участникът се отстранява от участие в процедурата.

4. Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение на СМР ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

* Участниците подготвят обяснителна записка относно мерките, които възнамеряват да предприемат най-малко в следните три аспекта от ежедневието:

- Физически достъп на пешеходци и МПС (вкл. обезпеченост на преминаване за автомобили със специален режим на движението);

- Замърсяване на околната среда (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци);

- Достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

При подготовка на техническите си предложения по подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за населението, стопанската дейност на фирмите и дейността на обществени институции при изпълнение СМР“, участниците в обществената поръчка следва да имат предвид следните ключово важни особености на обектите, предмет на обществената поръчка, а именно:

- За обособена позиция № 1 -  В териториалния обхват на обособена позиция № 1 и в непосредствена близост попадат гъсто населени жилищни квартали, Диагностично-консултативен център II – Габрово ЕООД, ОУ „Цанко Дюстабанов”, РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, клон на Български пощи ЕАД, клон на банка „ДСК”, аптеки, хранителни и други магазини, крайни точки на масовия градски транспорт, подход от посока гр. Велико Търново.

- За обособена позиция № 2 -  В териториалния обхват на обособена позиция № 2 и в непосредствена близост попадат гъсто населени жилищни квартали, стадион Христо Ботев, обществен пазар, аптеки, хранителни и други магазини, ключови точки на масовия градски транспорт, подход за прохода Шипка, Етнографски музей на открито „Етър“ и Диагностично-консултативен център I – Габрово ЕООД.

- За обособена позиция № 3 -  В териториалния обхват на обособена позиция № 3 и в непосредствена близост попадат изключително натоварена част от централна градска част, ОД МВР Габрово, ОУ „Ран Босилек“, централен общински пазар, множество търговски обекти, подход към кв. VI участък – групов паметник на културата от местно значение.

Забележка: Начинът на оценяване на техническите предложения и елементите, които са предмет на оценка, са подробно разписани в Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Наименование на участника | __________________________ |

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК № 2.