Проект!!!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………

# Д О Г О В О Р

# №: ..............................

.....................................

за изпълнение на  обществена поръчка с предмет:

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОН  2016/2017 г.”

## I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

А. Възложителят, ОБЩИНА ГАБРОВО, ЕИК 000215630, представлявана от Taня Венкова Христова, Кмет на Община Габрово,  със седалище и адрес  гр. Габрово,  пл. Възраждане № 3, от една страна и

Б. Изпълнителят, ………………………………………………., ЕИК …………………., представляван от ……………….……… ………………………, на длъжност ………………….., със седалище и адрес ………..…………………………………, от друга страна, сключихме този договор за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- Възложителят възлага и Изпълнителят приема да изпълни обществената поръчка с предмет: “ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОН 2016/2017 г.”.

2.  Общинската пътна мрежа, която е предмет на обществената поръчка и ще се поддържа при зимни условия, е с обща дължина 237,3 км с ширина на настилката от 7,00 до 3,00 м, обособени в 14 маршрута.

Уличната мрежа в селата на територията на Община Габрово, която е предмет на поддържане при зимни условия е с обща дължина около 100 км, по приложен списък, неразделна част от договора.

3. Поддържането при зимни условия на общинската пътна мрежа ще се извършва съгласно Оперативния план, изготвен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя, който е неразделна част от този договор. Приоритетите на дейностите за зимно поддържане на пътищата са определени от Възложителя, в зависимост от нивото на зимно поддържане на конкретните общински пътища в оперативния план.

Почистването на улична мрежа в селата ще се изпълнява в обхват и обем, след конкретно възлагане от възложителя.

4. При конкретни извънредни ситуации Възложителят може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали, почистване на пътни участъци, свързани с нужди на граждани (подход за линейка, подход към гробищен парк и др).

5.  Снегопочистването на ОПМ ще се извършва в обхвата на пълния километраж на съответния път от оперативния план. За населени места, които са в края на пътните трасета, снегопочистването ще се извършва до опорен пункт в тях – магазин за хляб, автобусно обръщало, сграда на кметство или кметско наместничество.

6.  Употреба на инертни материали и техническа сол се допуска, след предварително съгласуване с Възложителя:

6.1. При общо обледяване в резултат на паднала поледица

6.2. При частично обледяване на пътни участъци с големи наклони или при наличие на специфични условия.

III. СРОКОВЕ, ЦЕНИ и ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИИ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 30 април 2017г.

2.  Обща стойност на договора – до 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева) без ДДС или 480 000 лв. (четиристотин и осемдесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

3.  Ценообразуване на извършваните дейности.

3.1. Цена за снегопочистване на “километър път” ……………………….лв./км, без включен ДДС, с включени в цената всички транспортни разходи.

3.2. Цена за обезопасяване против хлъзгане и обледяване на “километър път” ……………………….лв./км, без включен ДДС, с включени в цената разходи за материали (пясък, луга, сол, разсол и др.) и всички транспортни разходи.

  - Цена на материали за опесъчаване, предназначени за депониране на определени от възложителя места................лв/т

  - Цена за транспортиране на материалите по т.3.3.  ...........лв/ткм

  - Цени на машиносмяна в работа по видове машини (без ДДС):

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

-	.............................................	  - 	.............лв/мсм;

(вид машина)

4. Отчитането на извършените работи става периодично, в зависимост от интензитета на снеговалежа:

- за всеки обособен маршрут от ОПМ, на база двустранно подписан протокол за изпълнените дейности по доказани количества почистен и обезопасен път (км) и оферираните единични цени и рекапитулация за всички маршрути.

- за улична мрежа в селата - на база двустранно подписан протокол за изпълнените дейности по доказани количества (км) и оферираните единични цени и обща рекапитулация.

- за депонираните инертни материали – на база доставени количества на конкретните места, указани от възложителя.

5. Непредвидени видове работи, свързани технологично с предмета на договора, ще се изплащат  по анализни цени, съставени на база действащите норми и оферираните единични показатели за ценообразуване, както следва:

- часова ставка  				- ............... лв/ч

- допълнителни разходи  за труд		- .................%

- допълнителни разходи за механизация- ................ %

- доставно - складови разходи		- ................ %

- печалба					- ................ %

- материали - с фактури или фирмени цени

- механизация - с фактура;

Изпълнените видове работи се доказват с подробна ведомост.

6. Посочените единични цени  по т.3 и ценообразуващите показатели по т.5 от настоящия раздел няма да се променят за целия период на договора.

7. Плащането на извършените работи става ежемесечно по банков път, въз основа на фактури и двустранно подписани протоколи за изпълнените дейности, отделно за ОПМ и улична мрежа в селата,  в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на документите.

8. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от общата стойност на договора (без начислен ДДС) и е представена на Възложителя с .................. ...................................................................................  Същата се освобождава в 14-дневен срок, след приключване на договора.

- IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят има право:

1.1. Да контролира действителните количества извършена работа, нейното качество и срочност  на изпълнение.

1.2. При констатирано некачествено или забавено изпълнение в определен маршрут/обем/участък, за което възложителят е уведомил изпълнителя, че ще счита за неизпълнение в определения обем, Възложителя може да изпълни сам и/или да възложи конкретни дейности по зимно поддържане  за конкретния маршрут/обем/участък на трето лице.

2.  Възложителят се задължава:

2.1. При промяна на приоритетите или възникване на извънредни ситуации да уведомява своевременно техническите отговорници на районите, определени с Оперативния план.

2.2. Да съдейства чрез органите на Пътна полиция временно ограничаване движението на МПС до овладяването на пътно-транспортната обстановка при обилен повсеместен снеговалеж или общо обледяване при поледица

2.3. Да изплаща извършените видове работи в срок до 30 календарни дни, считано от датата на   представяне на  отчетните документи по реда на р-л  IІІ от настоящия договор.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят има право:

1.1. След представяне на документите по раздел ІІІ, от този Договор, да получава в определения по раздел ІІІ, т. 7 срок, полагаемото му се възнаграждение.

2.  Изпълнителят се задължава:

2.1. Съгласувано с възложителя, по общинските пътища с нива на зимно поддържане N-1 снегопочистването да започне веднага след побеляването на платното за движение, а по тези с нива на зимно поддържане N-2 и N-3 снегопочистването да започне при дебелина на снежната покривка с 2 - 3 cm по-малка от стойностите, съгласно таблицата в Техническите спецификации, неразделна част от договора, като осигури и създаде нормални условия за движение на МПС при зимни условия.

2.2. Съгласувано с възложителя да предприеме действия против хлъзгане и обледяване, като осигури и създаде нормални условия за движение на МПС при зимни условия до 1 ч. след съгласуването с възложителя.

2.3. След конкретно възлагане от възложителя в обхват и обем, да започне почистването на улична мрежа в селата.

2.4. Да депонира допълнителни материали за опесъчаване на определени от възложителя места до 10 дена от подписване на договора.

2.5. Да осигури компетентно техническо ръководство, технически изправни машини, правоспособни и квалифицирани работници.

2.6. Да информира своевременно Възложителя за пътната обстановка и да съгласува действията си с инвеститорския контрол по изпълнение на договора, включително и за възникнали извънредни ситуации.

2.7. Да съставя всички необходими отчетни документи и ги представя за проверка на лицето по раздел VІІІ, т. 3 от този Договор.

2.8. Да осигурява транспорт на лицето по раздел VІІІ, т. 3 за извършване на ежедневен контрол по изпълнението на видовете работи.

2.9. Изпълнителят  да  предоставя достъп на възложителя до системата за визуализация и контрол /GPS/ на техниката.

2.10. Да извърши подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, както и поддръжка на пътищата при аварийно възникнали ситуации, технологично свързани с предмета на настоящия договор.

2.11. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Габрово.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. За неизпълнение в срок на задълженията си по настоящия договор, страните дължат неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на задължението си, но не повече от пълния му размер.

2. За некачествено извършени видове работи Възложителят може да налага санкции в размер от 5 до 20% от цената на конкретния вид работа. Некачествената работа се установява в присъствието на Изпълнителя.

3. Санкциите за лошо качество или неспазени срокове се отразяват в протоколите за отчитане на дейността.

4. При неизпълнение и/или некачествено изпълнение при условията на т. 1.2. от Раздел IV, Изпълнителят дължи на Възложителя стойността на извършените от Възложителя и/или третото лице дейности. Настоящата клауза неизключва приложението на т.2 от настоящия раздел.

5. Изпълителят дължи неустойка в размер на 10% от прогнозната стойност на договора при неизпълнение на задълженията по р. V , т. 2.11.

6. Неустойките по този раздел се събират по реда на действащото законодателство.

7. За неизпълнение на задължението по т. 5, от р. ІХ виновната страна дължи на изправната неустойка в размера по р. VI, т. 5.

VII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се прекратява:

(1) с извършване на задълженията на страните;

(2)  по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

(3)  Възложителят може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

- Изпълнителят системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения;

- при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на Изпълнителя;

- при започване на процедура по ликвидация на Изпълнителя;

- при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя;

- спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на Изпълнителя, спрямо член на управителния орган на Изпълнителя, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

- спрямо Изпълнителя се установи обстоятелство по чл. 53 и чл.54 от ЗОП.

- Възложителят има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на Изпълнителя допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

- ако е налице системно неизпълнение от страна на Изпълнителя;

- при съществено неизпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя по този договор.

- VIII.  ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор се изменя само когато:

1.1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

1.2. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора;

1.3. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

1.4. се налагат изменения, които не са съществени;

1.5. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Комуникациите между страните са в сила само когато са в писмен вид.

2. При евентуално възникнали ПТП, определянето на вината от контролните органи ще става в присъствието на представители на страните по Договора.

3. От страна на Възложителя контрол по изпълнението на Договора ще се упражнява от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. От страна на Изпълнителя техническото ръководство ще се упражнява: съгласно списък на лицата, посочени в Оперативния план, неразделна част от този Договор.

5. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. За всички неупоменати въпроси важат изискванията и условията на действащите нормативни актове към датата на подписване на Договора.

2. Този Договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за Община Габрово и един за …………………………..

3. Неразделна част от Договора са:

3.1. Техническо предложение на Изпълнителя;

3.2. Ценова оферта на Изпълнителя;

3.3. Оперативен план за зимен сезон 2016/2017 г. на Изпълнителя, одобрен от Възложителя;

3.4. Таблица 2 с изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение, в зависимост от нивото на зимно поддържане и срока за изпълнение

3.5. Технически спецификации;

3.6. Списък на улици по кметства на територията на Община Габрово;

3.7. Документ за внесена гаранция по изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 					ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОБЩИНА ГАБРОВО 				…………………………….

КМЕТ:						……………….:

(Т.ХРИСТОВА)						        (……………..)

ЗА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(М. Цвяткова)

Съгласувал:

Юрисконсулт:

(.............................)