МЕТОДИКА

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

за обществена поръчка с предмет

„Благоустрояване на дворните площи на ЦДГ „Явор“, УПИ ХVІІ от кв. 100 по плана на гр. Габрово- I етап

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“, въз основа на критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70,              ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

1. Показатели за формиране на комплексната оценка

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

(ТП) – Оценка на техническото предложение на участника – по показатели Т1 – „Организация и изпълнение на строителните работи“, Т2 – „Срок за изпълнение“, Т3 – „Гаранционни срокове“;

(ПЦ) – Оценка на ценовото предложение на участника по показател Обща цена, предложена от участника цена в лева, без ДДС.

2. Относителна тежест на показателите за оценяване:

(ТП) = 50 точки, максимална стойност

(ПЦ) = 50 точки, максимална стойност

3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

3.1. Оценка на Техническото предложение  (ТП)

Предложенията за изпълнение се проверяват, за да се установи, че те са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие.

По отношение на материалите, предвидени за влагане: Един от основните фактори за качественото изпълнение на строителните работи е влагането на материали, отговарящи на нормативните изисквания и предписанията на инвестиционния проект.

Комисията ще съпостави предлаганите от участника основни материали за влагане, посочени като минимум в предложението за изпълнение, с изискванията на възложителя, залегнали в техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект. В случай на несъответствие на един или повече от предложените основни материали участникът ще бъде отстранен.

3.1.1. Предложението за изпълнение (ТП) се оценява по следната формула:

ТП= Т1 + Т2 + T3,  с обща максимална стойност 50 точки, където:

Т1 – „Организация и изпълнение на строителните работи“ – максимален брой точки 30

Предвид спецификата на обекта /работа на територията на детско заведение/, възложителят оценява организацията и изпълнението на строителните дейности, чрез експертна оценка на предложението за изпълнение на участника.

Т2 – „Срок за изпълнение“ – максимален брой точки 10

Т3 – „Гаранционни срокове“ – максимален брой точки 10

| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ТП | макс. Точки - 50 |
| --- | --- |
| Т1 - Организация и изпълнение на строителните работи. | 30 |
| В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение съдържа подробно описание на технологията на изпълнение по видове дейности. Участникът подробно е посочил в обяснителната записка от предложението си за изпълнение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Описанието ясно показва задълбочено познаване на конкретната задача и напълно съответства на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности. Участникът демонстрира по безспорен начин, че при спазване на заложените принципи в описанието ще успее да спази графика; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, съобразени с техническите спецификации по проекта, придружени със съответните сертификати, приложени към предложението за изпълнение; -Взаимовръзката м/у отделните дейности с организацията и ресурсната обезпеченост е подробно обоснована и доказана като необходимо количество на труд и механизация, отразени в изготвения Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. | 30 |
| В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение съдържа добро описание на технологията на изпълнение по видове дейности. Участникът е посочил в обяснителната записка от предложението си за изпълнение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е ясна и разбираема. Налице са несъществени несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес, предвидените за използване технически и човешки ресурси и представения линеен график; - Описанието показва познаване на конкретната задача и съответства на Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности. Участникът демонстрира, в голяма степен на вероятност, че при спазване на заложените принципи в описанието ще успее да спази графика; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най – подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към предложението за изпълнение. - Взаимовръзката м/у отделните дейности с организацията и ресурсната обезпеченост е обоснована и доказана като необходимо количество на труд и механизация в изготвения Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. Налице са несъществени несъответствия. | 20 |
| В предложението за изпълнение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Предложението за изпълнение съдържа схематично описание на технологията на изпълнение по видове дейности. Участникът е посочил в обяснителната записка от предложението за изпълнение видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски. Липсва съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес и предвидените за използване технически и човешки ресурси и линейния график; - Участникът е описал схематично последователността само на някой видове дейности. Липсва обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Налице са пропуски в Графика за изпълнение и последователността на отделните дейности; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съществено се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали; - Взаимовръзката м/у отделните дейности с организацията и ресурсната обезпеченост е необоснована и недоказана като необходимо количество на труд и механизация в изготвения Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията. Налице са съществени несъответствия. | 10 |
| Забележка: Възложителят тълкува използваните в настоящата методика по показател Т1 изрази, както следва: „схематично” – представено в общи линии, изброително, без разработка в дълбочина и детайли; „подробно” - представено пълно, и освен изброително е придружено с разработка в дълбочина и детайли, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; „несъществен” – който не е от съществено значение и не би повлиял върху качеството на изпълнение на предмета на общетсвената поръчка. „приложим” - изпълним, осъществим, възможен, уместен, от практическо значение; | - |
| Т2 –„Срок за изпълнение на видовете СМР“ | 10 |
| Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, съобразно условията, посочени в предложението за изпълнение. Оценката по този показател се формира, като най-краткият предложен срок за изпълнение (в календарни дни) от участник се разделя на срока, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 10 (десет точки). Т2 = (Ср min / Ср n ) *10 където: Ср min е най-кратък предложен срок за изпълнение от участник Ср n е срок за изпълнение, предложен от конкретен участник |  |
| Т3 – „Гаранционен срок“ в месеци на изпълнените СМР на обекта | 10 |
| Т3 = 0,5Г1 +0,5Г2 Оценяват се гаранционни срокове в месеци на изпълнените СМР на обекта, но не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скрити дефекти след въвеждането в експлоатация, както следва: - Г1-Гаранционен срок • за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др.) …………месеца, но не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок; - Г2- Гаранционен срок • за доставени и монтирани детски съоръжения …………месеца, но не повече от 1/2 над минималния гаранционен срок; Г1 = (Г1 n / Г1 max ) *10 където: Г1 max е най-високият предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др.) от участник Г1 n е гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др.), предложен от конкретен участник Г2 = (Г2 n / Г2 max ) *10 където: Г2 max е най-високият предложен гаранционен срок за доставени и монтирани детски съоръжения от участник Г2 n е гаранционен срок за доставени и монтирани детски съоръжения от конкретен участник Забележка: Когато участник е предложил в предложението си за изпълнение гаранционен срок повече от 1/2 над минималния гаранционен срок, т.е. над 90 (деветдесет) месеца, за целите на методиката тази стойноста ще бъде приравнена на 90 (деветдесет) месеца. Следователно всички участници предложили гаранционни срокове 90 (деветдесет) месеца и над 90 (деветдесет) месеца за всеки един от показателите Г1 и Г2, ще получат еднакъв брой точки по тези показатели. Съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранциионни срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, минималният гаранционен срок за посочените видове работи Г1 и Г2 е 5 години (60 месеца). |  |

3.2. Оценка на ценовото предложение (ПЦ) Обща предлагана цена в лева без ДДС

До оценка на ценовите предложения се допускат само оферти, които съответстват на изискванията на документацията за участие в процедурата.

3.2. 1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена обща цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 50 (петдесет точки).

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ n ) *50

където:

ПЦ min –  най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

ПЦ n - е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката в лева, без ДДС.

3.3. Комплексната оценка на офертите (КО)  е с максимална стойност 100 точки и се изчислява по формулата:

(КО) = (ТП) + (ПЦ)

4. Класиране на офертите.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

За целите на оценяването, коефициентите ще се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила              най-висока КО.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията прилага чл. 58, от ППЗОП.