***ОБРАЗЕЦ № 1***

**Предложение за изпълнение на поръчката**

От участник -......……………………………………………..………………………………..…… ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(посочва се наименованието на участника)*

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**

**"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЯЗОВИР "СИНКЕВИЦА" И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. СЛАВОВЦИ, ГР. ГАБРОВО".**

Възложител: Община Габрово

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като подробно се запознахме с условията на обществената поръчка, относно изпълнението на предмета й, представяме следните срокове:

1. **Срок за изпълнение на строителството: ………………… /календарни дни**/, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 до приемането на обекта с акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

***Указание: Срокът за изпълнение на строителството следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни и не по – дълъг от 180 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!***

*От участие в обществената поръчка се отстранява участник предложил срок строителство, извън горепосочения.*

1. **Предложение за изпълнение на строителството** - участникът представя **Работна програма**, доказваща възможностите и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката (съгласно техническата спецификация) качествено и в срок. От него Възложителят трябва да добие достатъчно ясна и подробна представа за намеренията на участника, свързани с изпълнението на поръчката по организацията и изпълнението на СМР. В предложението участникът представя възможни рискове и тяхното управление, опазване на околната среда и др.

**Минимални изисквания към съдържанието на Работна програма за изпълнение на строителството**

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на една или повече от дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.Участникът следва да опише избрания от него метод за смяна на крана на основния изпускател – работа под вода или източване на язовира до кота „мъртъв обем“, както и други специфични моменти по организацията на изпълнение на строителството.

Участникът следва да приложи към техническото си предложение линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС (визуализиращ времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи) и диаграма на работната ръка.

**Участник, към чието предложение за изпълнение липсва Работна програма и/или диаграма на работната ръка и/или линеен календарен план-график, както и линеен календарен план-график, който не съответства на предложения срок за изпълнение, ще бъде отстранен от участие в поръчката.**

**Участник, на който предложеният срок за изпълнение на СМР, Линейният календарен план-график и диаграмата на работната ръка не съответстват и не отговарят на технологичната последователност и взаимообвързаност на изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от участие.**

Всички гаранционни срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**Приложения:**

1. Работна програма;
2. Линеен календарен план-график за изпълнението на всички видове работи по КС;
3. Диаграма на работната ръка.

**Дата:……………………. Подпис и печат: …………….**