- МЕТОДИКА

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА и УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛАТА ЗА СЕЗОНИ 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24 г.”

- Оценка на предложенията

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват.

1.1. Техническа оценка T – максимален брой – 40 точки

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията с обикновено мнозинство, в съответствие с приетата методика за оценка, на база представените от участника: техническа оферта и приложенията към нея.

Т – Оценка за управление на риска

| Критерии за оценка | Метод на оценка | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| Т - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнението на задачите: - Обилен мокър снеговалеж или буря, в следствие на което пътното платно е блокирано от паднали дървета; - Свличане на земни или скални маси върху пътното платно; - Масови аварии на електрозахранването или друг вид обстоятелства довели до пропадане на мобилните комуникации и невъзможност за връзка с подвижните състави; - Обилен масов или продължителен снеговалеж върху територията на общината с възникваща необходимост от пълна мобилизация на наличната техника за продължителна работа с цел осигуряване на транснпортните връзки до населените места; - Поява на други препятствия с голяма маса, непозволяващи отстраняването им ръчно или чрез почистващата техника. | В предложението за изпълнение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел поне по три или повече възможни проявления за всеки един от дефинираните рискове посочени от Възложителя и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора; - Участникът е предложил ефективни и приложими мерки за преодоляване на рисковете и последствията от тях като са взети предвид както единичните така и масови прояви на рисковете; - Дейностите по преодоляване на рисковете са организационно обезпечени, съобразени са с конкретните маршрути за зимно поддържане и кореспондират с предложените от Участника ресурси. ===================================== В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно обстоятелство от следните: - Участникът е отчел поне по две възможни проявления за всеки един от дефинираните рискове посочени от Възложителя и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора; - Участникът е предложил ефективни и приложими мерки за преодоляване на рисковете и последствията от тях, като са взети предвид само единичните прояви на рисковете; - Дейностите по преодоляване на рисковете са организационно и ресурсно обезпечени, но не са съобразени с конкретните маршрути за зимно поддържане. ===================================== В предложението за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно обстоятелство от следните: - Участникът е отчел поне по едно възможно проявление за всеки един от дефинираните рискове посочени от Възложителя и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора - Участникът е предложил мерки за преодоляване на рисковете и последствията от тях, като са взети предвид само единичните прояви на рисковете; - Дейностите по преодоляване на рисковете не са организационно и ресурсно обезпечени и не са съобразени с конкретните маршрути за зимно поддържане. | Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 40 точки ========= Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 25 точки. ========= Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с 10 точки |
| Фактори, влияещи на оценката: За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове, трябва да се описват мерки за преодоляването и последствията на всеки от тях, както от единичните така и от масови прояви на рисковете. Оценяват се - ефективността, - приложимостта |  |  |
| ДЕФИНИЦИИ: Ефективност: Оценява се ефективността на предвидените мерки, като съпоставка очаквания резултат спрямо договорните изисквания. Ефективността е свързана с целесъобразността на действията. Като най - ефективни се оценяват мерки, които в най – голяма степен водят до постигане заложените в договора условия при възникване на риска. Приложимост: Оценява се реалната практическа приложимост /възможността за изпълнение/ на предложените мерки за преодоляване на риска, отчитащи спецификата на конкретната обществена поръчка Единична проява на рисковете – проява на определен риск, дефиниран от възложителя, в до три маршрута едновременно Масова проява на рисковете – проява на определен риск, дефиниран от възложителя, в повече от три маршрута едновременно |  |  |

В случай, че УЧАСТНИК не представи Предложение за изпълнение съдържащо дефинирани от възложителя възможни рискове, или са направени предложения, които не отговарят на Техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, същият ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕН.

1.2. Финансова оценка – Ф – максимален брой – 60 точки

Ф = (Ф1 + Ф2 + Ф3 + Ф4) x 60; където

Ф1 – финансова оценка за снегопочистване на пътната мрежа, с коефициент на тежест 35%

Оценката по показателя Ф1 се определя като съотношение между най-ниската предложена в процедурата цена за снегопочистване и цената, предложена от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициента на тежест, който определя тежестта на показателя във финансовата оценка на офертата. Най-ниската предложена цена получава                   най-високата оценка.

Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

Ф1 =     Ф1 min    x 0,35

Ф1 n

Ф2 – финансова оценка за обезопасяване против хлъзгане и обледяване,                                  с  коефициент на тежест 35%

Оценката по показателя Ф2 се определя като съотношение между най-ниската предложена в процедурата цена за обезопасяване против хлъзгане  и обледяване и цената, предложена от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициента на тежест, който определя тежестта на показателя във финансовата оценка на офертата. Най-ниската предложена цена получава най-високата оценка. Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

Ф2 =     Ф2 min    x 0,35

Ф2 n

Ф3 – финансова оценка за разчистване на снегонавявания с дебелина над 60 см,                            с коефициент на тежест 5%

Оценката по показателя Ф3 се определя като съотношение между най-ниската предложена в процедурата цена за разчистване на снегонавявания с дебелина над 60 см и цената, предложена от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициента на тежест, който определя тежестта на показателя във финансовата оценка на офертата. Най-ниската предложена цена получава най-високата оценка.

Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

Ф3 =     Ф3 min    x 0,05

Ф3 n

Ф4 – финансова оценка за снегопочистване на улици в селата, с коефициент на тежест 25%

Оценката по показателя Ф4 се определя като съотношение между най-ниската предложена в процедурата цена за снегопочистване на улици в селата и цената, предложена от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициента на тежест, който определя тежестта на показателя във финансовата оценка на офертата. Най-ниската предложена цена получава най-високата оценка.

Оценяването по този показател се изразява чрез следната формула:

Ф4 =     Ф4 min    x 0,25

Ф4 n

1.3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

Оn = Тn + Фn, където

Оn     – общата оценка на n-тата оферта,

Тn     – техническата оценка на n-тата оферта,

Фn    – финансовата оценка на n-тата оферта.

Комисията по оценката на офертите, на основание получените оценки за всеки участник, попълва таблица за оценка.

За целите на оценяването, коефициентите ще се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените общи /комплексни/ оценки на офертите им (Оn), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията прилага                 чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.