**КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

**„Икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”**

**МЕТОДИКА**

**ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

***Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.***

Критерият **„Икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”** включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите **(важи и за двете обособени позиции)**:

**Показатели за формиране на комплексната оценка**

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

(ТП) – техническа оценка;

(ПЦ) – предлагана цена

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

**(КО) = (ТП) + (ПЦ)**

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

**2. Относителна тежест на показателите за оценяване:**

(ТП) = 30 точки, максимална стойност

(ПЦ) = 70 точки, максимална стойност

**3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА**

Определяне на оценката по всеки показател:

**3.1. (ТП) Техническа оценка (максимален брой 30 точки)**

**“Мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда“ - максимален брой точки 30**

Участниците подготвят обяснителна записка относно мерките, които възнамеряват да предприемат в следните **два аспекта** от ежедневието:

* **Нарушаване на физическия достъп и туристическата дейност** (предотвратяване на вредното социално въздействие от СМР и КРР спрямо засегнатите лица (посетители, работещи, служители на обекта) и осигуряване на безпрепятствено функциониране на музея, съобразено с празничния календар, достъпност до сградите и съоръженията, както и до всички обекти на територията на музея*).*;
* **Замърсяване на околната среда** (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци).

Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

При подготовка на техническите си предложения по показател *“Мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда“,* участниците в обществената поръчка следва да имат предвид следните **ключово важни особености на обекта**, предмет на обособената позиция, а именно:

Обособена позиция № 1 - **Консервация, реставрация и преустройство на къща “Кръстник Колчов Хан” в многофункционална музейна зала**:

Сградата “Кръстник Колчов Хан” попада на територията на РЕМО “Етър” и има статут на недвижима културна ценност с категория “национално значение”. Дейностите по изпълнение на СМР и КРР трябва да са в пълно съответствие с одобрения инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84, ал. 1 и 2, съгласно чл. 83 от Закона за културното наследство (ЗКН) и издаденото и влязло в сила разрешения за строеж.

Обособена позиция № 2 - **Консервация и реставрация на водни съоръжения към Регионален етнографски музей на открито „Етър” и ремонт на компрометирани участъци на каменен зид:**

В РЕМО "Етър" се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Водните съоръжения в РЕМО „ЕТЪР“ имат статут на недвижима културна ценност с категория “национално значение”.

Дейностите по изпълнение на СМР и КРР трябва да са в пълно съответствие с одобрения инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84, ал. 1 и 2, съгласно чл. 83 от Закона за културното наследство (ЗКН) и издаденото и влязло в сила разрешения за строеж.

Участникът следва да предвиди мерки по всеки един от идентифицираните от Възложителя аспекти при изпълнение на договора, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнение на строителните и монтажните работи, извършване консервационно-реставрационните дейности, завършване и предаване на обекта, в съответствие с предложения срок за строителство. По всяка от предложените мерки да се предвидят дейности за контрол и дейности за мониторинг, с цел минимизиране на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти. Предложението следва да е насочено към настоящата обществена поръчка и нейния специфичен обект, да отчита предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, произтичащи от Техническата спецификация и работния проект.

**Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на Приложение** *“Мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда“*, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват от комисията. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 30, 20 или 5 точки. Оценителната таблица е относима за оценяване на офертите и към двете обособени позиции.

|  |  |
| --- | --- |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от аспектите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:***  *Предвидени са поне по три или повече, съобразени със спецификата на обекта, мерки върху аспектите, идентифицирани от Възложителя - за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, и предотвратяване на замърсяването на околната среда при изпълнение на СМР и КРР.*  *Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя, по време на изпълнението на договора. Дейностите по контрол са предвидени да се осъществяват ежедневно.* | ***Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с***  ***30 точки.*** |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от аспектите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *Предвидени са поне по две, съобразени със спецификата на обекта, мерки върху аспектите, идентифицирани от Възложителя - за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, и предотвратяване на замърсяването на околната среда при изпълнение на СМР и КРР.*  *Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя, по време на изпълнението на договора. Предвидено е контролът да се осъществява през определен период по график.* | ***Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с***  ***20 точки.*** |
| ***В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от аспектите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:***  *Предвидени са най-малко по една, съобразена със спецификата на обекта, мярка върху аспектите, идентифицирани от Възложителя - за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност, и предотвратяване на замърсяването на околната среда при изпълнение на СМР и КРР.*  *Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя, по време на изпълнението на договора. Предвидено е контролът да се осъществява периодично без точен график.* | ***Оферта, която отговаря на посочените изискания се оценява с***  ***5 точки.*** |

В случай, че УЧАСТНИК не представи предложения относно мерки за намаляване ограничението на физическия достъп и нарушаването на туристическата дейност при изпълнение на СМР и КРР, и предотвратяване на замърсяването на околната среда ЗА ВСЕКИ ОТ ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ АСПЕКТИ - Нарушаване на физическия достъп и туристическата дейност, и Замърсяване на околната среда, както и ако не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, или са направени предложения, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти*,*същият **ще бъде отстранен**.

**3.2. (ПЦ) Предлагана цена в лева**

3.2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 70 (седемдесет точки).

**ПЦ = (ПЦ min / ПЦ n ) \*70**

където:

**ПЦ min –**  най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС

**ПЦ n** - е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

За целите на оценяването, коефициентите ще се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията прилага чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.