ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на сух фонтан“

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

  - Подготвителни дейности на терен за монтаж на „сух“ фонтан

Сухият фонтан следва да бъде разположен на ул. Софроний Врачански, до паметника на Цанко Дюстабанов. В резултат на сключен договор с изпълнител в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, изпълняван от Община Габрово и финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, към  настоящия момент се изпълняват СМР на обект „Реконструкция на ул. Софроний Врачански“ като обектът обхваща и участъка около паметника. Извършена е преработка на инвестиционния проект за обекта съгласно чл. 154 от Закона за устройство на територията, която въвежда обособяването на сухия фонтан, предмет на настоящата обществена поръчка. За обектът е издаден акт образец 10. СМР дейностите ще бъдат възобновени след подписване на анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ по проекта. Подготвителните работи на терен, където ще бъде монтиран фонтана не са част от ангажимента на изпълнителя на СМР на обекта. В тази връзка, необходимо е изпълнителят на настоящата обществена поръчка да извърши определени видове подготвителни работи на терена, съобразно посочените в образеца на ценова оферта, неразделна част от поръчката, и съобразно приложените схеми.

Подготвителните работи на терен включват дейности по настилката и конструкцията: разбиване на бетон стени и дъно - 16,00 м3 ; бетон подложен - 4,50 м3  ; бетон под и стени В25 - 16,50 м3 ; кофраж - 77,00 м2; арматура - 980,00 кг.; конструкция двоен под фонтан - 1200,00 кг.; доставка и полагане на гранитни плочи 40/40 см. - 	24,00 м2; доставка и полагане на бетонни плочи 40/40/4 см.	- 28,00 м2. За удостоверяване и приемане на изпълнението на подготвителните дейности се съставя приемателно-предавателен, подписан от Възложител и Изпълнител.

Забележка: Изпълнението на настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнено в координация с изпълнителя на СМР на обект „Реконструкция на ул. Софроний Врачански“, предвид факта, че сухият фонтан следва да бъде завършен преди или едновременно с приключване на СМР дейностите, извършвани от другия изпълнител, с цел навременното въвеждане на обекта в експлоатация.

  - Доставка на 1 брой сух фонтан

Доставеният сух фонтан следва да има следните минимални характеристики:

Минимални технически характеристики:

- Външен габарит – 4,40 м. х 5,60 м.;

- Филтрираща инсталация:

- 1 бр. пясъчен филтър с пречиствателна мощ минимум 20 м3/ч.;

- 1 бр. циркулационна помпа с минимален дебит от 24 м3/ч;

- кварцов пясък – разфасовка по 25 кг. – 15 бр.

- влагоустойчиво ел. табло с вграден програмируем часовник за автоматичен режим на работа;

- тръбна разводка

- Закладни части:

- Подов сифон за басейни от неръждаема стомана – 2 бр.

- Вливна дюза – 2 бр.

- Преход за бетон – 2 бр.

- Хлоринатор;

- Ниворегулатор - височина на струята не по-малко от 1 м.;

- Фонтан ефекти – части:

- Дюзи за фонтан – 12 бр.;

- Помпа – 1 бр. с минимален дебит от 36 куб.м./ч;

- Понижаващ трансформатор;

- Влагозащитени прожектори - LED – 12 бр., минимум 1 цвят;

- Консумативи за окабеляване на прожектор - кабели и гъвката гофрирана тръба – 12 бр.;

- Разпределителна кутия - противовлажна от бяло PVC – 3 бр.;

- Табло за управление.

  - Монтаж на доставения „сух“ фонтан.

За осигуряване безпроблемното функциониране на фонтана следва да се извършат дейности по монтаж на инсталациите на фонтана (ел. инсталация, ВиК инсталация), както и монтаж на всички други съставни елементи на съоръжението. След монтажа, доставеното съоръжение следва да бъде тествано и да бъде съставен протокол от изпитване.

- СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

  - Максимална обща стойност за „Доставка и монтаж на сух фонтан“  е 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС или 79 200 лв. (седемдесет и девет хиляди лева) с вкл. ДДС.

*** Забележка: Участник, който надвиши максималната прогнозна стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

2.2. Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на фонтана, който смята да достави, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.

2.3. Място на изпълнение на доставката - Община Габрово, гр. Габрово, ул. Софроний Врачански, до паметника на Цанко Дюстабанов.

2.4. Всеки участник трябва да извърши оглед на терена, където ще бъде монтиран сухия фонтан, като удостовери това с представянето към офертата на декларация за извършен оглед – Приложение № 9 към настоящата документация за обществена поръчка.

- ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с Изпълнителя, като срокът не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, и приключва с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора.

В техническото си предложение участникът следва да предложи:

- Срок за изпълнение на подготвителните дейности на терен, който не може да бъде повече от 20 календарни дни от подписване на договора до подписване на приемателно-предавателен протокол за изпълнението им;

- ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Участникът следва да предложи гаранционен срок за доставеното и монтирано съоръжение, който не може да бъде по-кратък от 1 календарна година, считано от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за премане на изпълнението на договора.

- Приложения:

- Приложение 2 – Проектна документация:

- по част Архитектура, паркоустройство и благоустройство - обяснителна записка и схема на разположение на сух фонтан;

- по част ВиК - обяснителна записка и 2 бр. чертежи.